PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

PROYECTO: Traduce Señas

INTEGRANTES:

Luis Alejandro Duarte Aldana

Juan Mauricio Suaza Solorzano

Juan Camilo Fierro Esquivel

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Análisis y Desarrollo De Software

2026

Tabla de contenido

Introducción	3

Alcance	3

Arquitectura de despliegue	4

Requisitos previos	4

Procedimiento de implementación	5

Paso 1. Preparar el servidor	5

Paso 2. Obtener el código	5

Paso 3. Configurar las variables de entorno	5

Paso 4. Construir y levantar el backend	5

Paso 5. Verificar el backend	6

Paso 6. Publicar la versión web y de escritorio	6

Paso 7. Distribuir la aplicación móvil	6

Paso 8. Crear el usuario administrador	6

Paso 9. Cargar el contenido inicial	6

Pruebas de aceptación de la implementación	7

Plan de reversión	7

Operación posterior	7

Conclusiones	8

Referencias	9

# Introducción

El procedimiento de implementación describe, paso a paso, cómo poner Traduce Señas en funcionamiento en un entorno de producción o de pruebas: qué se necesita, en qué orden se instalan los componentes, cómo se verifica que todo funciona y cómo se regresa a la versión anterior si algo falla.

El procedimiento está pensado para el administrador del sistema o el integrante del equipo responsable del despliegue, y parte de un servidor limpio con acceso a internet.

## Alcance

Cubre el despliegue del backend completo (API Gateway, cinco microservicios, bases de datos y RabbitMQ), la publicación de la versión web y de escritorio, y la distribución de la aplicación móvil. No cubre la configuración de dominios ni de certificados de una organización específica, que se mencionan como requisitos previos.

# Arquitectura de despliegue

Figura 1

Diagrama de despliegue del sistema

Nota. Elaboración propia.

Solo el API Gateway (puerto 8080) y el servidor web quedan expuestos a la red. Los microservicios (3001 a 3005), las bases de datos y RabbitMQ solo son accesibles dentro de la red interna de Docker; los puertos de las bases de datos se publican únicamente en 127.0.0.1 para tareas de administración.

# Requisitos previos

Tabla 1

Requisitos del servidor

| Recurso | Mínimo | Recomendado |
| --- | --- | --- |
| Procesador | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Memoria RAM | 4 GB | 8 GB |
| Disco | 20 GB | 50 GB SSD |
| Sistema operativo | Linux de 64 bits (Ubuntu 22.04 LTS) o Windows con Docker Desktop | Ubuntu 24.04 LTS |
| Software | Docker 24+, Docker Compose 2.20+, Git 2.40+ | Igual, con Node.js 20 LTS para tareas de mantenimiento |
| Red | Puertos 80/443 y 8080 abiertos hacia internet | Proxy inverso con HTTPS delante del gateway |

Tabla 2

Información que debe tenerse antes de empezar

| Dato | Uso |
| --- | --- |
| JWT_SECRET (32 caracteres o más) | Firma de los tokens de sesión; generar con «openssl rand -base64 48» |
| POSTGRES_PASSWORD | Contraseña de las cinco bases PostgreSQL |
| MONGO_ROOT_PASSWORD | Contraseña de MongoDB |
| RABBITMQ_PASSWORD | Contraseña de RabbitMQ |
| EMAIL_USER / EMAIL_PASS | Cuenta SMTP para enviar códigos de verificación y recuperación |
| CORS_ORIGINS | Dominios web autorizados, separados por comas |
| Certificado TLS | HTTPS obligatorio en producción |

Nota. Las contraseñas no deben contener los caracteres @ : / ? # porque se incluyen dentro de las URL de conexión.

# Procedimiento de implementación

## Paso 1. Preparar el servidor

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

curl -fsSL https://get.docker.com | sh

sudo usermod -aG docker $USER      # cerrar sesión y volver a entrar

docker --version && docker compose version

## Paso 2. Obtener el código

git clone https://github.com/mauro-1508/backendTS.git backend

git clone https://github.com/tadeo77789/frontendTS.git frontend

cd backend && git checkout main   # o la etiqueta de la versión a desplegar

## Paso 3. Configurar las variables de entorno

cp .env.example .env

nano .env    # completar JWT_SECRET, POSTGRES_PASSWORD, MONGO_ROOT_PASSWORD,

# RABBITMQ_PASSWORD, EMAIL_USER, EMAIL_PASS y CORS_ORIGINS

Docker Compose se detiene con un mensaje de error si falta alguna variable obligatoria; esto evita arrancar con contraseñas predeterminadas.

## Paso 4. Construir y levantar el backend

docker compose up --build -d

docker compose ps     # todos los contenedores deben quedar en estado running/healthy

Al arrancar, cada servicio aplica sus migraciones SQL (carpeta db/ de cada servicio) sobre su propia base de datos.

## Paso 5. Verificar el backend

curl http://localhost:8080/health                # gateway

docker compose logs -f api-gateway    # revisar errores

# Panel de RabbitMQ (solo desde el servidor): http://127.0.0.1:15672

## Paso 6. Publicar la versión web y de escritorio

cd ../frontend

# Ajustar la URL del gateway en src/app/config/api.config.ts (por ejemplo https://api.midominio.co)

docker build -t traduce-senas-web .

docker run -d --name traduce-web -p 80:80 traduce-senas-web

## Paso 7. Distribuir la aplicación móvil

- Configurar en api.config.ts la URL pública del gateway (con HTTPS).

- Generar el instalador con EAS Build: «npx eas build --platform android» (AAB/APK) o «--platform ios» (IPA).

- Para pruebas piloto, distribuir el APK directamente o por Expo Go; para el público, publicar en Google Play y App Store.

## Paso 8. Crear el usuario administrador

Registrar una cuenta desde la aplicación, verificar el correo y asignarle el rol ADMIN con un administrador existente (POST /api/iam/users/:id/roles) o, en la primera instalación, insertando la relación en la tabla user_roles de la base iam.

## Paso 9. Cargar el contenido inicial

- Importar las plantillas de señas del alfabeto y de las palabras (rol ADMIN, ruta /api/sign-templates).

- Verificar que el alfabeto aparece en la aplicación con sus 27 letras (A–Z y Ñ).

- Revisar las categorías y señas publicadas en el léxico.

# Pruebas de aceptación de la implementación

Tabla 3

Lista de verificación posterior al despliegue

| N.º | Verificación | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | GET /health en el gateway | 200 OK |
| 2 | Registro de un usuario nuevo | Correo con código recibido; cuenta activa tras verificar |
| 3 | Inicio de sesión | Token recibido; panel principal visible |
| 4 | Traducción con la cámara | Texto mostrado y guardado en el historial |
| 5 | Logro «Primera traducción» | Aparece en «Mis logros» (evento procesado por profile-service) |
| 6 | Estadísticas con rol ADMIN | Gráficas con el evento de la prueba 4 |
| 7 | Acceso a estadísticas con rol USER | 403 Prohibido |
| 8 | Versión web en navegador de escritorio | Interfaz adaptada y cámara funcional |

Nota. El flujo de las pruebas 2 a 6 se ejecutó con Docker en el entorno local del equipo el 5 de octubre de 2026 con resultado satisfactorio.

# Plan de reversión

- Antes de cada despliegue, crear una copia de seguridad: «docker compose exec postgres-iam pg_dump …» por cada base y «mongodump» para MongoDB.

- Etiquetar la versión desplegada en Git (por ejemplo, v1.2.0).

- Si la verificación falla: «docker compose down», volver a la etiqueta anterior con «git checkout v1.1.0» y ejecutar «docker compose up --build -d».

- Si la migración modificó datos, restaurar las copias con «psql < respaldo.sql» y «mongorestore».

- Registrar el incidente en el documento de acciones correctivas.

# Operación posterior

Tabla 4

Tareas de operación

| Tarea | Frecuencia | Comando o acción |
| --- | --- | --- |
| Copia de seguridad de bases de datos | Diaria | pg_dump por servicio y mongodump, conservados 7 días |
| Revisión de registros | Diaria | docker compose logs --since 24h |
| Actualización de dependencias | Mensual | npm audit y actualización controlada en rama |
| Revisión de precisión del reconocimiento | Mensual | Comparar traducciones no reconocidas por seña |
| Prueba de restauración | Trimestral | Restaurar una copia en un entorno de pruebas |

# Conclusiones

Gracias a Docker Compose, la implementación del backend completo se reduce a configurar un archivo .env y ejecutar un comando, y la versión web se entrega como un contenedor Nginx. La lista de verificación y el plan de reversión permiten desplegar con seguridad y volver atrás en minutos si algo falla.

# Referencias

Broadcom. (2026). RabbitMQ documentation. https://www.rabbitmq.com/docs

Docker Inc. (2026). Docker Compose documentation. https://docs.docker.com/compose/

Expo. (2026). Expo documentation. https://docs.expo.dev/

Newman, S. (2021). Building microservices: Designing fine-grained systems (2.ª ed.). O'Reilly Media.

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10: 2021. https://owasp.org/Top10/

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10.ª ed.). Pearson.