DOCUMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO DEL SOFTWARE

PROYECTO: Traduce Señas

INTEGRANTES:

Luis Alejandro Duarte Aldana

Juan Mauricio Suaza Solorzano

Juan Camilo Fierro Esquivel

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Análisis y Desarrollo De Software

2026

Tabla de contenido

Introducción	3

Definiciones	3

Metodología	3

Acciones correctivas	4

Acciones preventivas	5

Acciones de mejoramiento	6

Lecciones aprendidas	7

Seguimiento	7

Conclusiones	7

Referencias	8

# Introducción

Este documento registra las acciones que el equipo de Traduce Señas ha tomado y planea tomar para corregir los defectos encontrados, prevenir problemas futuros y mejorar continuamente el software. Corresponde a las actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y perfectivo descritas en la norma ISO/IEC 14764 (ISO, 2006).

Las acciones provienen de cuatro fuentes: la auditoría de código y de seguridad realizada durante la migración a microservicios, los resultados de las pruebas, el registro de riesgos del proyecto y las retrospectivas de los sprints.

## Definiciones

Tabla 1

Tipos de acción

| Tipo | Definición | Cuándo se aplica |
| --- | --- | --- |
| Correctiva | Elimina la causa de un defecto o falla ya ocurrido | Después de detectar un error en pruebas, auditoría o uso |
| Preventiva | Elimina la causa de un problema potencial antes de que ocurra | Ante un riesgo identificado o una debilidad detectada |
| De mejoramiento | Aumenta la calidad, el rendimiento o el valor del software sin que exista un defecto | Como resultado de retrospectivas, métricas o nuevas necesidades |

# Metodología

Cada hallazgo se gestiona con el ciclo planear-hacer-verificar-actuar:

- Identificar: registrar el hallazgo con su fuente, fecha y severidad.

- Analizar la causa raíz: preguntar «¿por qué?» hasta llegar a la causa que, si se elimina, evita que se repita.

- Definir la acción: responsable, fecha objetivo y criterio de cierre verificable.

- Ejecutar en una rama propia, con prueba automatizada que reproduzca el problema cuando sea posible.

- Verificar que la prueba pasa y que no aparecen regresiones (suite completa en verde).

- Cerrar y registrar la lección aprendida.

Tabla 2

Escala de severidad

| Severidad | Criterio | Tiempo objetivo de atención |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Expone datos o permite acceso no autorizado; el sistema no funciona | Inmediato, antes de cualquier despliegue |
| Alta | Una función principal falla o hay un riesgo de seguridad relevante | En el sprint en curso |
| Media | Falla parcial con alternativa disponible | En el siguiente sprint |
| Baja | Detalle cosmético o de mantenibilidad | Según capacidad del backlog |

# Acciones correctivas

La auditoría de código y de seguridad de la fase 4 de la migración a microservicios encontró 2 problemas críticos, 2 altos y 7 defectos. La tabla siguiente presenta las acciones tomadas.

Tabla 3

Acciones correctivas ejecutadas

| ID | Hallazgo | Causa raíz | Acción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | El servicio arrancaba aunque JWT_SECRET faltara o fuera débil | Valor por defecto permisivo en la configuración | JWT_SECRET obligatorio (32+ caracteres), HS256 con issuer y audience | Crítica | Cerrada |
| AC-02 | Bases de datos y broker expuestos con contraseñas por defecto (guest/guest, postgres/postgres) | docker-compose pensado solo para desarrollo | Puertos solo en 127.0.0.1; contraseñas obligatorias desde .env | Crítica | Cerrada |
| AC-03 | Código de recuperación predecible y sin límite de intentos | Uso de un generador no criptográfico | crypto.randomInt, contador de intentos y límite estricto en /api/auth | Alta | Cerrada |
| AC-04 | Cualquier usuario podía importar o borrar plantillas de señas | Ruta sin verificación de rol | Solo ADMIN (permiso models.manage) puede escribir plantillas | Alta | Cerrada |
| AC-05 | CORS abierto y rutas del gateway sin servicio que las atendiera | Configuración heredada del backend anterior a la separación en microservicios | Lista blanca CORS_ORIGINS; se eliminaron rutas huérfanas | Media | Cerrada |
| AC-06 | Eventos sin contrato: payloads inválidos podían romper consumidores | Cada servicio definía sus propios tipos | Contrato de eventos tipado y validadores en @traduce/shared | Media | Cerrada |
| AC-07 | Se perdían incrementos de logros con traducciones simultáneas | Lectura y escritura no atómicas | Actualización atómica con INSERT … ON CONFLICT DO UPDATE | Media | Cerrada |
| AC-08 | Nombre de usuario sin escapar en el HTML del correo | Interpolación directa en la plantilla | Función escapeHtml en las plantillas de correo | Alta | Cerrada |
| AC-09 | GET /api/profile/me fallaba si el perfil no existía | El perfil se crea por evento y podía llegar tarde | Creación del perfil al vuelo si no existe | Media | En verificación |
| AC-10 | El descargador del conjunto LSC-54 omitía videos sin avisar | Error de lectura por rangos de bytes | Corrección del cálculo de rangos y prueba con muestra real | Alta | Cerrada |
| AC-11 | La descarga se detenía con HTTP 429 | 16 conexiones simultáneas superaban el límite del servidor | 4 conexiones, bloques más grandes y espera ante el código 429 | Media | Cerrada |

Nota. Verificación: la suite automatizada del backend terminó con 494 pruebas aprobadas y 0 fallidas el 7 de octubre de 2026.

# Acciones preventivas

Las acciones preventivas atacan los riesgos del proyecto antes de que se conviertan en fallas.

Tabla 4

Acciones preventivas

| ID | Riesgo que previene | Acción preventiva | Responsable | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AP-01 | Datos de entrenamiento de LSC insuficientes (R-001) | Usar el conjunto público LSC-54 y capturar muestras propias con consentimiento | Líder técnico | ≥ 30 ejemplos por seña |
| AP-02 | Precisión del modelo degradada sin que nadie lo note (R-002) | Medir aciertos por seña antes de publicar plantillas; revisar mensualmente las señas no reconocidas | Líder técnico | Precisión ≥ 85 %; tasa de no reconocidas < 20 % |
| AP-03 | Confusión entre señas con la misma forma de mano | Evaluar con firmantes que no participaron en las plantillas; descartar las señas que chocan | Equipo | Matriz de confusión por seña |
| AP-04 | Fuga de datos personales y biométricos (R-006) | Consentimiento obligatorio por muestra; video procesado en el dispositivo; acceso solo ADMIN | Equipo | 0 muestras sin consentimiento |
| AP-05 | Servidor único sin respaldo (R-007) | Copias de seguridad diarias y prueba de restauración trimestral | Responsable de despliegue | Restauración < 4 horas |
| AP-06 | Regresiones al integrar cambios | Pruebas automatizadas obligatorias antes de cada pull request; revisión de código | Todos | Suite en verde en cada integración |
| AP-07 | Secretos en el repositorio | .env en .gitignore; .env.example sin valores reales; revisión en cada pull request | Todos | 0 secretos en el historial |
| AP-08 | Dependencias vulnerables | npm audit mensual y actualización controlada | Líder técnico | 0 vulnerabilidades críticas |
| AP-09 | Concentración de roles en una sola persona (R-004) | Documentación de cada servicio (README, runbook) y guía de incorporación técnica | Equipo | Cualquier integrante puede desplegar |

# Acciones de mejoramiento

Tabla 5

Plan de mejoramiento

| ID | Mejora | Beneficio esperado | Prioridad | Plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-01 | Registros estructurados con Pino e identificador de correlación entre servicios | Diagnóstico de incidentes mucho más rápido | Alta | Próximo sprint |
| AM-02 | Endpoint /health/ready que verifique bases de datos y broker | Despliegues que detectan fallas de dependencias | Alta | Próximo sprint |
| AM-03 | Métricas de latencia y errores con Prometheus | Medir el cumplimiento del RNF de rendimiento | Alta | Dos sprints |
| AM-04 | Persistir los errores clasificados en error_logs | Análisis de tendencias de fallas (RF10) | Media | Dos sprints |
| AM-05 | Motor de reconocimiento que considere ubicación y movimiento de la mano | Distinguir señas como «buenos días», «buenas tardes» y «buenas noches» | Alta | Siguiente versión |
| AM-06 | Reconocimiento de señas con dos manos | Cubrir la mayoría de las señas del conjunto LSC-54 | Media | Siguiente versión |
| AM-07 | Pruebas de carga con k6 en el pipeline | Detectar degradación antes de producción | Media | Dos sprints |
| AM-08 | Integración continua en GitHub Actions (build + pruebas) | Ningún cambio se integra con pruebas en rojo | Alta | Próximo sprint |
| AM-09 | Completar prototipos faltantes (notificaciones y otras 2 pantallas) | Diseño completo de las 21 pantallas | Baja | Dos sprints |
| AM-10 | Prueba piloto con usuarios sordos en una institución educativa | Validación real del objetivo específico 4 | Alta | Siguiente versión |

# Lecciones aprendidas

Tabla 6

Lecciones aprendidas

| Situación | Lección |
| --- | --- |
| El catálogo de requisitos reportaba una trazabilidad que no era real (17/17 y 77/79) | Toda métrica de cobertura debe recalcularse desde la fuente, no copiarse |
| Las copias «rep_N» del conjunto LSC-54 eran desplazamientos de la misma grabación | Antes de descargar datos masivos, estudiar su estructura con una muestra |
| La normalización por muñeca elimina la ubicación de la mano | Medir la distinguibilidad de las señas antes de prometer un vocabulario |
| Un agente de desarrollo se detuvo a mitad de la fase 5 por límite de uso | Dividir el trabajo en commits pequeños y dejar el estado documentado (ESTADO_TRABAJO.md) |
| Los presupuestos del proyecto tenían cuatro totales distintos | Un dato debe tener una sola fuente; las demás la referencian |

# Seguimiento

El estado de las acciones se revisa en cada retrospectiva de sprint. Una acción solo se cierra cuando existe evidencia verificable: una prueba automatizada que pasa, un commit referenciado o un indicador medido. Las acciones abiertas se mantienen en el backlog técnico del repositorio de documentación (15-project-control/technical-backlog.md).

# Conclusiones

Las acciones correctivas cerraron los dos problemas críticos y los dos altos detectados en la auditoría, y la suite de pruebas lo respalda. Las acciones preventivas se concentran en la calidad de los datos de entrenamiento y en la protección de los datos personales, que son los riesgos más altos del proyecto. El plan de mejoramiento prioriza la observabilidad y un motor de reconocimiento que tenga en cuenta el movimiento de la mano.

# Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.

International Organization for Standardization. (2006). Software engineering — Software life cycle processes — Maintenance (ISO/IEC 14764:2006). ISO.

International Organization for Standardization. (2011). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (ISO/IEC 25010:2011). ISO.

Mora-Zarate, J. E., Garzón-Castro, C. L., & Castellanos Rivillas, J. A. (2025). LSC-54: A landmark-based dataset for Colombian Sign Language. Data in Brief. https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.112145

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10: 2021. https://owasp.org/Top10/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10.ª ed.). Pearson.